# GARYCIO

Propuesta de Presupuesto - Sistema de Gestión para Recolección de Residuos

Cliente: Gary CIO  |  Preparado por: Ranuk  |  Fecha: Marzo 2026

# Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la propuesta de presupuesto para el desarrollo del sistema GARYCIO, una plataforma integral de gestión para servicios de recolección de residuos. El proyecto se divide en dos fases principales, con el objetivo de entregar valor incremental desde la primera etapa.

# Fase 1 - MVP (Producto Mínimo Viable)

La primera fase se enfoca en la automatización de comunicaciones y la base operativa del sistema.

## Alcance de Fase 1

Bot WhatsApp: Desarrollo completo del Bot de WhatsApp con 7 flujos conversacionales, incluyendo reclamos, avisos, alta de donantes y recolección de dirección exacta

Sistema de choferes: Interfaz para choferes: registro de litros, bidones, combustible e incidentes con alerta inmediata al CEO

Reportes PDF: Reporte PDF diario automático a las 19:00 hs con gráficos y estadísticas, más opción on-demand

Base de datos: Diseño e implementación de base de datos PostgreSQL con 18 tablas y migración de datos

Deploy: Deploy en servidor de producción y configuración completa

## Presupuesto Fase 1

| Concepto | Precio Mercado (USD) | Precio Amigo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Bot WhatsApp (7 flujos + choferes + incidentes) | 1,200 | 700 |
| Reportes PDF diarios + on-demand | 300 | 200 |
| Base de datos PostgreSQL + migración | 350 | 200 |
| Optimización de recorridos | 300 | 150 |
| Deploy + configuración servidor | 200 | 50 |
| TOTAL FASE 1 | 2,250 | 1,300 |

# Fase 2 - Plataforma Completa

La segunda fase expande el sistema con herramientas de administración, aplicación móvil y gestión avanzada de flota.

## Alcance de Fase 2

Dashboard web: Panel web completo para administración y monitoreo en tiempo real

App móvil: Aplicación móvil nativa para choferes y peones con funcionalidades offline

Gestión de flota: Sistema completo de gestión de flota con tracking GPS en tiempo real

Testing + Deploy: Testing integral y deploy de la plataforma completa

## Presupuesto Fase 2

| Concepto | Precio Mercado (USD) | Precio Amigo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Dashboard web administración | 2,500 | 1,400 |
| App móvil (choferes + peones) | 3,500 | 2,000 |
| Sistema de gestión de flota + tracking | 1,800 | 1,000 |
| Testing + Deploy | 500 | 300 |
| TOTAL FASE 2 | 8,300 | 4,700 |

# Resumen Total del Proyecto

|  | Precio Mercado (USD) | Precio Amigo (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - MVP | 2,250 | 1,300 |
| Fase 2 - Plataforma Completa | 8,300 | 4,700 |
| TOTAL PROYECTO | 10,550 | 6,000 |

Ahorro total con precio amigo: USD 4,550 (43% de descuento)

# Costos Recurrentes (post-lanzamiento)

Una vez desplegado el sistema, se aplican los siguientes costos operativos mensuales:

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Servidor VPS | USD 15-25/mes |
| Dominio (anual) | USD 12/año |
| Mantenimiento y soporte | USD 100/mes (precio amigo) |

# Forma de Pago

## Fase 1

50% al inicio del proyecto

50% al finalizar y entregar Fase 1

## Fase 2

Pago 1: al inicio de Fase 2

Pago 2: al alcanzar hito intermedio (entrega parcial)

Pago 3: al finalizar y entregar Fase 2

# Notas Importantes

Los precios no incluyen IVA.

Los plazos de entrega se acordarán al inicio de cada fase.

El precio amigo está sujeto a la relación comercial y confianza mutua.

Cualquier funcionalidad fuera del alcance descrito se cotizará por separado.

Se incluye soporte técnico durante 30 días posteriores a cada entrega sin costo adicional.

Ranuk - Soluciones Tecnológicas